2.Виконання результативних показників програми

| № з/п | Найменування показника |  | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Розділ 4.6. Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1. Забезпечення поліпшення благоустрою прибудинкових територій |  |  |  |  |  |
| І. | Показники затрат програми |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків, запланованих на проведення заходів з озеленення міста, знесення аварійних дерев, охорони зелених насаджень від шкідників і хвороб | тис.грн. | 1000 | 761,5 |  | Роботи виконані в повному об’ємі (неоплачені видатки на 01.01.2019 на суму 238,5 тис.грн.) |
| ІІ. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |
|  | Кількість видалених засохлих та пошкоджених дерев, кронованих дерев, дерев на яких планується знешкодити омелу | од. | 507 | 771 | уточнені розрахунки |  |
| ІІІ. Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні видатки з міського бюджету на видалення засохлих та пошкоджених дерев, кронованих дерев, дерев на яких планується знешкодити омелу, на одне дерево | тис.грн./од. | 2121,1 | 1297,0 | уточнені розрахунки |  |
| ІУ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |
|  | Питома вага запланованих заходів до потреби | % | 100 | 152 |  |  |
|  | Розділ 4.6. Створення сприятливого для життєдіяльності населення міста довкілля |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1. Забезпечення поліпшення благоустрою прибудинкових територій |  |  |  |  |  |
| І. | Показники затрат програми |  |  |  |  |  |
|  | Кількість будинків житлового фонду, всього: | од. | 1536 | 1536 |  |  |
|  | кількість об’єктів житлового фонду, в яких створені ОСББ | од. | 304 | 304 |  |  |
|  | Обсяг видатків, запланованих для проведення поточного та капітального ремонтів асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів та ін., з них: | тис.грн. | 14536,9 | 11967,5 | Обмеженість фінансування | Неоплачені видатки на 01.01.2019 на суму 661,4 тис.грн. |
|  | - капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків, в т.ч. ОСББ, з відновленням підпірних стінок | тис.грн. | 7407,0 | 4853,3 | Обмеженість фінансування |  |
|  | - поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ тощо, в т.ч. за пропозиціями депутатів | тис.грн. | 7129,9 | 7114,2 |  |  |
| ІІ. | Показники продукту програми |  |  |  |  |  |
|  | Площа дворових територій, на якій планується проведення ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч. | кв.м. | 35222,89 | 27017,82 | Обмеженість фінансування |  |
|  | поточний ремонт | кв.м. | 18762,89 | 18721,58 |  |  |
|  | капітальний ремонт | кв.м. | 16460,00 | 8296,24 | Обмеженість фінансування |  |
| ІІІ. Показники ефективності програми |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість поточного ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території | грн./кв.м. | 380,0 | 380,0 |  |  |
|  | Середня вартість капітального ремонту на 1 кв.м. прибудинкової території | грн./кв.м. | 450,0 | 585,0 | Уточнені розрахунки до ПКД |  |
| ІУ. | Показники якості програми |  |  |  |  |  |
|  | Рівень поліпшення стану прибудинкових територій | % | 40,5 | 31,1 |  |  |

Начальник управління житлового

господарства міської ради                                                                                                                                    Ю.О. Мостович