Звіт за 2025 рік

Управління капітального будівництва (далі – УКБ) надає інформацію про результати роботи у 2025 році.

У 2025 році УКБ на 100 % реалізувало 7 об’єктів, які передбачено міською цільовою Програмою Програми «Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024–2026 роки». Серед яких:

- Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомира імені Валерія Вікторовича Бражевського за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 79, загальна вартість – 60578,14 тис. грн;

- Реконструкція операційного блоку хірургічного корпусу КП "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" ЖМР за адресою: м. Житомир, вул. Р.Шухевича, 2а, загальна вартість – 27753,94 тис. грн;

- Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Згоди, 5, загальна вартість – 62380,37 тис. грн;

- Нове будівництво теплової мережі від ТК-31 до будівлі ЖДНЗ №15
 з встановленням ІТП, загальна вартість –  8797,61 тис. грн;

- Будівля ліцею № 25 за адресою: м. Житомир, вулиця Мала Бердичівська, 18 (виконання демонтажних робіт), загальна вартість – 10210,23 тис. грн;

- Реконструкція системи опалення приміщення поліклініки за адресою: 
м.Житомир, вул. Покровська, 159, загальна вартість – 232,47  тис. грн;

- Реконструкцiя примiщення аптеки пiд адмiнicтративно-офiснi примiщення в будiвлi за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 19/2, загальна вартість –  6423,96 тис. грн.

Також проводилась реалізація об’єктів, які стали перехідними на 2026 рік, серед яких:

- Капітальний ремонт системи водовідведення з відновленням благоустрою (ліквідація підтоплення) будівлі Ліцею 14 м.Житомира за адресою: вул. Кибальчича, 7 (об’єкт реалізовано на 48 %);

- Капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки №2 за адресою: м.Житомир, площа Польова, 2 (об’єкт реалізовано на 85 %), тощо.

Одним з найбільших перехідних об’єктів є «Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60». Даний об’єкт реалізовано на 65 %, будинки зведено, виконуються внутрішні роботи.

Фото вищезазначених об’єктів можна побачити в презентації, яка є додатком до цього листа.

Фінансування об’єктів було з місцевого та державного бюджету, грантові кошти та інші джерела.

Також повідомляємо, що у 2025 році управлінням було опрацьовано 213 вхідної кореспонденції (включаючи 43 інформаційні запити), укладено 6 договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації, 6 договорів на проведення авторського нагляду, 12 договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, 12 договорів на проведення технічного нагляду.